MeuAmparo

Dispositivo vestível de alerta e localização para pessoas idosas

Título: MeuAmparo | Dispositivo vestível de detecção de queda e localização para pessoas idosas

Grupo / Responsabilidades

Luis Gustavo Moda (202402520751) e Isabelly Vitoria (202608616779). Frentes a distribuir:

• Coordenação e interface com a parte interessada

• Hardware: seleção do microcontrolador, montagem do circuito e case

• Firmware em C: detecção de queda, GPS e comunicação

• Backend e painel de alertas

• Documentação, evidências e relatos

Recursos previstos

MATERIAIS: 1 unidade de protótipo, custeada pelo grupo:

• Placa LilyGO T-A7670G R2 com GPS (ESP32-WROVER + 4G LTE Cat-1 + GNSS + carregador + suporte de bateria, com antenas 4G e GPS): R$ 169, importada

• Sensor inercial MPU6050: acelerômetro e giroscópio de 3 eixos: R$ 28

• Bateria 18650 recarregável, 3500 mAh: R$ 55

• Botão de pânico, buzzer, LED, barras de pinos, fios e parafusos: R$ 25 Touch 1,69 pol.: custo a atualizar.

• Case impresso em 3D (PETG) e cordão com engate de segurança: R$ 30

• Placa de circuito impresso portadora, lote de 5: R$ 12 por unidade

• Frete e encargos previstos na estimativa: R$ 100

Estimativa LilyGO: R$ 419; teto proposto: R$ 500. Índice: Waveshare, R$ 597–622. Definição pendente.

• Chip de dados M2M: mensalidade a definir com a operadora

RECURSOS INSTITUCIONAIS E HUMANOS PREVISTOS:

• ESP-IDF, FreeCAD/OpenSCAD e Git; compatibilidade do SimulIDE a verificar

• Impressora 3D da IES, conforme disponibilidade; alternativa: caixa plástica, R$ 25

• Tempo e espaço da instituição, a combinar

• Horas de trabalho dos integrantes do grupo

Metas, critérios ou indicadores

• Detectar ao menos 90% das quedas em teste controlado

• Menos de 1 alarme falso por dia por dispositivo

• Alertar a saída de área segura em até 2 minutos

• Autonomia mínima de 8 h por carga

• Teto inicial LilyGO: R$ 500; Waveshare estimada acima desse valor

• Configuração por um membro da equipe em menos de 15 minutos, sem intervenção do grupo

• Avaliação de reação com nota mínima 4 em 5

Estratégia de envolvimento do público participante

• Visita inicial de escuta com a equipe e os residentes

• Entrevista sobre rotina, histórico de quedas, casos de desorientação e recursos já usados

• Validar os requisitos antes da implementação destinada ao uso na instituição

• Oficina de montagem e configuração com a equipe

• Quedas simuladas apenas com adultos saudáveis, nunca com pessoas idosas

• Avaliação por formulário; depoimento em vídeo opcional e autorizado

• Fotos e vídeos dos encontros, mediante autorização

Plano de trabalho

Diagnóstico: 02/09 (Aula 01); 09/09 no plano do grupo, arquivo atualizado aguardado

16/set: Seminário de planejamento

23/set: Planejamento do projeto

set a out: Requisitos, escolha do microcontrolador, arquitetura e validação com a instituição

out a nov: Firmware em C, simulação, montagem e testes

Seminário: 21/10 (Aula 01); 28/10 no plano do grupo, arquivo atualizado aguardado

25/nov: Detalhamento técnico, relatos e seminário de avaliação

Referencial teórico

• IBGE (2024), Projeções da População

• Novaes et al. (2023), Ciência & Saúde Coletiva, 28(11), 3101–3110

• Estácio (2026.2), Roteiro de Extensão ARA4710

• Sucerquia, López e Vargas-Bonilla (2017), SisFall, Sensors, 17(1), 198

• Roteiro ARA4710: requisitos e firmware em C

• Roteiro ARA4710: escuta e avaliação participativa

• Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); Lei 13.709/2018 (LGPD)

Problemática e/ou problema

• Quedas: podem ocorrer sem testemunhas e dificultar o pedido de ajuda. O projeto pretende avisar os cuidadores. (Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 11, 2023)

• Desorientação: pessoas com quadro demencial podem sair e perder a referência do caminho. A relevância dessa função será discutida com a instituição.

• População de 60+: 8,7% em 2000 e 15,6% em 2023, cerca de 33 milhões. Projeção de 37,8% em 2070. (IBGE, 2024)

• Diagnóstico documental. Ainda não há escuta registrada ou orçamento da instituição conhecido.

Justificativa

• Estudar uma aplicação de microcontroladores para pedido de ajuda e aviso de possível queda.

• Cuidadores e familiares: receber alertas com a localização disponível, como apoio à rotina de acompanhamento.

• Área segura: avisar sobre o afastamento, com meta de até 2 minutos. A função será avaliada no protótipo.

• Adaptar os alertas à rotina da instituição. A vantagem sobre produtos prontos ainda não foi demonstrada.

• Projeto aberto: publicar esquema, materiais e código. Verificar em oficina se a documentação permite montar e configurar novas unidades.

Objetivos/resultados/efeitos

1. Desenvolver e avaliar protótipo vestível com detecção de queda, botão de ajuda, aviso de saída de área segura e localização.

2. Publicar hardware e firmware sob licença MIT, com instruções de montagem avaliadas por pessoa de fora do grupo.

3. Capacitar a equipe em oficina de montagem, configuração e operação, registrando o apoio necessário.

Partes interessadas e parceiros

• Instituição em prospecção em Ribeirão Preto; parceria ainda não formalizada

• Pessoas de 60 anos ou mais; estimativa inicial de 15 a 40 participantes. Perfil e número a confirmar na instituição.

• Idosos com quadro de demência, sujeitos a sair sozinhos e se desorientar

• Cuidadores formais da instituição e familiares de referência

• Grupo de acadêmicos de Ciência da Computação: Estácio Ribeirão Preto

• Prof. Omar Sacilotto Donaires: orientação